PROFESOR PATROCINANTE:

German Barrientos

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

EASY STOCK

Proyecto Asignatura Proceso de Portafolio de Título

Para optar

al título de ingeniero en informática

Maria Isabel Alvarado Gonzali – Bárbara Berenice Ortega Balcázar - Matías Nicolás Parancán Guerrero

PUERTO MONTT – CHILE

2026

# DEDICATORIA

# AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a nuestro profesor patrocinante, German Barrientos, por su orientación y retroalimentación constante durante el desarrollo del proyecto. Extendemos nuestro agradecimiento a los dueños de la tienda Girasol, en la Isla Grande de Chiloé, por la claridad de sus requerimientos y por abrirnos las puertas de su negocio. Finalmente, agradecemos a nuestras familias y compañeros por su apoyo a lo largo de esta etapa de formación.

# SUMARIO

El presente informe da cuenta del proyecto EasyStock, desarrollado en el marco de la asignatura Proceso de Portafolio de Título de la carrera de Ingeniería en Informática (sede Puerto Montt). El proyecto responde a la ausencia de un sistema centralizado de gestión de inventario y ventas en la tienda de ropa Girasol, ubicada en la Isla Grande de Chiloé, situación que generaba errores en el conteo de existencias y falta de visibilidad de las ventas en tiempo real. Para abordarla, se diseña e implementa una plataforma web de punto de venta (POS) y gestión de inventario con arquitectura de tres capas, que incluye los módulos de arqueo, clientes, facturas, inventario y ventas. El trabajo se organizó con un marco ágil (Kanban) y se estructuró en cuatro etapas: análisis de requerimientos y diseño, construcción de la solución, pruebas y validación, y cierre.

# ÍNDICE

DEDICATORIA	1

AGRADECIMIENTOS	2

SUMARIO	3

ÍNDICE	4

ÍNDICE DE TABLAS	6

ÍNDICE DE FIGURAS	7

ÍNDICE DE ANEXOS	8

1.	ANTECEDENTES GENERALES	9

1.1.	Introducción	9

1.2.	Descripción del Proyecto	9

1.2.1.	Tema	9

1.2.2.	Áreas de Desempeño	9

1.2.3.	Competencias o Unidades de Competencias	9

1.3.	Fundamentación Proyecto APT	10

1.3.1.	Relevancia del proyecto APT	10

1.3.2.	Descripción de Proyecto APT	10

1.3.3.	Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	10

1.3.4.	Relación con los intereses profesionales	10

1.3.5.	Fortalezas y debilidades para desarrollar el proyecto APT	10

1.4.	Planteamiento del problema	10

1.5.	Objetivos	10

1.5.1.	Objetivo General	10

1.5.2.	Objetivos Específicos	10

2.	DISEÑO METODOLÓGICO	11

2.1.	ETAPA N°1	12

2.1.1.	12

3.	RESULTADOS	13

4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	14

4.1.	Conclusiones	14

4.2.	Limitaciones y Recomendaciones.	14

BIBLIOGRAFÍA	15

LINKOGRAFÍA	16

ANEXO A:	17

ANEXO B:	17

ANEXO C:	17

ANEXO D:	17

# ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Diseño metodológico del proyecto

Tabla 2. Estado de avance del plan de trabajo

# ÍNDICE DE FIGURAS

[COMPLETAR: listar las figuras que inserte en el informe (por ejemplo: modelo Entidad-Relación, arquitectura de tres capas, maquetas de interfaz)]

# ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Documento de Requerimientos y Diseño Inicial

Anexo 2: Modelo Entidad-Relación de la base de datos

Anexo 3: Repositorio GitHub y scripts de la base de datos

# ANTECEDENTES GENERALES

## Introducción

La transformación digital de los pequeños comercios es un desafío vigente, especialmente en zonas geográficamente apartadas donde la digitalización es aún incipiente. En el comercio de vestuario, la gestión manual del inventario y de las ventas provoca diferencias entre el stock registrado y el físico, pérdida de tiempo en tareas administrativas y poca información para tomar decisiones.

EasyStock es una plataforma web de punto de venta (POS) y gestión de inventario desarrollada para la tienda Girasol, ubicada en la Isla Grande de Chiloé, Región de Los Lagos. La solución gestiona el ciclo completo de los productos (ingreso, stock crítico y salida) y se construye con una arquitectura de tres capas, con el fin de garantizar la integridad de los datos de la tienda y entregar información en tiempo real.

Este informe presenta los antecedentes del proyecto, su fundamentación, el planteamiento del problema y los objetivos (capítulo 1); el diseño metodológico y las etapas desarrolladas (capítulo 2); los resultados obtenidos (capítulo 3); y las conclusiones, limitaciones y recomendaciones (capítulo 4).

## Descripción del Proyecto

### Tema

Plataforma web de punto de venta (POS) y gestión de inventario para una tienda de ropa, con arquitectura de tres capas y control de stock en tiempo real (EasyStock).

### Áreas de Desempeño

Desarrollo Full Stack, Ingeniería de Requisitos, Bases de Datos y Calidad de Software.

### Competencias o Unidades de Competencias

El proyecto se vincula con las siguientes competencias del plan de estudios:

C1. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.

C2. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización.

C3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.

C4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

## Fundamentación Proyecto APT

### Relevancia del proyecto APT

El proyecto busca resolver la falta de un sistema centralizado de gestión de inventario y ventas en la tienda de ropa Girasol, ubicada en la Isla Grande de Chiloé, Región de Los Lagos. Esta carencia genera errores en el conteo de existencias y falta de visibilidad de las ventas en tiempo real.

El tema es relevante para el campo laboral de la Ingeniería en Informática porque el mercado exige profesionales capaces de implementar soluciones de digitalización en organizaciones de distintos tamaños y ubicaciones, incluidas zonas apartadas donde la transformación digital todavía es incipiente. Girasol es un negocio de comercio local con atención personalizada y bajo nivel de digitalización previa.

El proyecto afecta directamente a los dueños del negocio, que ganan control sobre su inventario y sus ventas, y a sus clientes, que se benefician de una atención más rápida y precisa. El aporte de valor es real, pues la solución se implementa en la tienda: automatiza procesos antes manuales, reduce errores de stock y entrega información en tiempo real para la toma de decisiones.

### Descripción de Proyecto APT

EasyStock es una plataforma que gestiona el ciclo completo de los productos de la tienda (ingreso, stock crítico y salida). Combina un punto de venta con un módulo de inventario, y se apoya en una arquitectura de tres capas con una interfaz intuitiva que garantiza la integridad de los datos. Sus módulos funcionales son arqueo, clientes, facturas, inventario y ventas. Como valor agregado, se contempla la lectura de facturas de proveedores para centralizar el ingreso de mercadería, comenzando con formatos digitales estándar (PDF y XML) y apoyándose en librerías o APIs externas especializadas, sin construir un motor propio.

### Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso

El proyecto se vincula con el perfil de egreso porque abarca la gestión de procesos que van desde la ingeniería de requisitos hasta el despliegue en plataformas digitales. Las competencias en Desarrollo Full Stack y Bases de Datos son críticas para construir un sistema funcional, y la ética profesional asegura el manejo responsable de la información comercial del cliente. Además, el proyecto exige gestionar el trabajo (C2), modelar datos de forma escalable (C3), desarrollar el software (C4) y certificar su calidad mediante pruebas (C1).

### Relación con los intereses profesionales

El interés profesional del equipo se centra en el desarrollo Back-End y la arquitectura de software. EasyStock permitió diseñar la lógica de negocio y la estructura de datos, lo que reafirma ese interés. Desarrollar este proyecto contribuye al perfil profesional del equipo al demostrar su capacidad para gestionar proyectos interdisciplinarios y su compromiso con el bien común a través de la tecnología.

### Fortalezas y debilidades para desarrollar el proyecto APT

Fortalezas. Requerimientos claros entregados por la tienda Girasol; apoyo constante del docente; distribución del equipo por especialidad (frontend, backend y hardware, documentación y QA); disponibilidad de computadores, editores de código, internet y periféricos; y uso de herramientas de IA que apoyan el proceso de desarrollo.

Debilidades. Coordinación de horarios entre los tres integrantes; tiempo acotado del semestre; y complejidad técnica de la integración del lector de facturas. Para mitigarlas, se fijó un bloque semanal de trabajo conjunto y reuniones breves de seguimiento por videollamada, y se adoptó un enfoque de producto mínimo viable (MVP) con formatos PDF y XML y librerías especializadas.

## Planteamiento del problema

La tienda Girasol, ubicada en la Isla Grande de Chiloé, no cuenta con un sistema centralizado para gestionar su inventario y sus ventas. El control se realiza de forma manual, registrando los productos uno a uno, lo que genera errores en el conteo de existencias, quiebres de stock no detectados a tiempo y ausencia de visibilidad sobre las ventas en tiempo real.

Estas deficiencias aumentan los tiempos de atención y de trabajo administrativo, y dificultan que los dueños tomen decisiones fundamentadas sobre reposición y ventas. En consecuencia, la pregunta que guía el proyecto es: ¿de qué manera una plataforma web de punto de venta e inventario con arquitectura de tres capas puede reducir los tiempos de atención y administrativos y asegurar un registro confiable del stock en la tienda Girasol?

## Objetivos

### Objetivo General

Diseñar e implementar una plataforma web de punto de venta (POS) y gestión de inventario para la tienda Girasol, utilizando una arquitectura de tres capas, con el propósito de optimizar los tiempos de atención al cliente, automatizar el control de stock en tiempo real y garantizar un registro confiable de las operaciones comerciales.

### Objetivos Específicos

1. Analizar los requerimientos de la tienda Girasol mediante el levantamiento de procesos actuales (ventas, inventario y caja) para definir la arquitectura de datos e historias de usuario necesarias.

2. Desarrollar los módulos funcionales clave: arqueo, clientes, facturas, inventario y ventas.

3. Evaluar el rendimiento del sistema de inventario en el entorno de la tienda mediante pruebas unitarias, de integración y de usabilidad, cuantificando la reducción de tiempos administrativos (registro manual producto a producto frente al ingreso centralizado de facturas) y verificando la exactitud del stock registrado frente a las prendas físicas recepcionadas.

Los objetivos no sufrieron ajustes durante el desarrollo del proyecto.

# DISEÑO METODOLÓGICO

El proyecto se gestionó con el marco ágil Kanban, que permite un flujo de trabajo continuo e incremental. El tablero compartido hizo visible el estado de cada tarea y facilitó ajustar la carga semana a semana según la disponibilidad del equipo. El sistema de tres capas se desarrolló en paralelo con los artefactos requeridos (Product Vision, Backlog, UML, modelo Entidad-Relación, Docker, pruebas y manual técnico).

El equipo se organizó por especialidad: Isabel Alvarado, líder de proyecto y frontend (interfaz en React con Vite y Tailwind, y orquestación nativa con Tauri/Rust); Matías Parancán, backend y hardware (API en Python con FastAPI, base de datos, integración con impresora térmica y escáner, y Docker); y Bárbara Ortega, documentación y QA (documentos institucionales, plan de pruebas continuas y manual técnico).

Kanban resultó pertinente en las etapas iniciales (levantamiento, prototipado y modelo de datos) por su carácter incremental. Al avanzar hacia actividades de desarrollo más complejas y paralelas, el equipo evaluó migrar a Scrum para estructurar el trabajo en sprints.

La Tabla 1 resume el diseño metodológico: cada objetivo específico se asocia a una etapa y a sus actividades.

Tabla 1. Diseño metodológico.

|  | DISEÑO METODOLÓGICO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivos específicos | Etapas |  | Actividades |
| Objetivo específico 1: analizar los requerimientos de la tienda Girasol para definir la arquitectura de datos e historias de usuario. | N°1 | Análisis de requerimientos y diseño | 1. Levantamiento y análisis de requerimientos. 2. Definición funcional y prototipado. 3. Diseño del modelo de datos relacional. |
| Objetivo específico 2: desarrollar los módulos funcionales clave (arqueo, clientes, facturas, inventario y ventas). | N°2 | Construcción de la solución | 1. Implementación de la base de datos. 2. Módulo de control de stock. 3. Panel de administración y reportes. 4. Interfaz de usuario (frontend). 5. Integración y construcción del MVP. |
| Objetivo específico 3: evaluar el rendimiento del sistema mediante pruebas y métricas de tiempo y exactitud de stock. | N°3 | Pruebas y validación | 1. Diseño y ejecución del plan de pruebas. 2. Validación en entorno simulado con datos de un día real de ventas e ingresos. |
| Transversal a los tres objetivos: documentar y cerrar el proyecto. | N°4 | Consolidación y cierre | 1. Reunión de evidencias. 2. Actualización de la Carta Gantt final. 3. Pulido del código y preparación de la presentación. |

Fuente: Elaboración propia.

## ETAPA N°1

Esta etapa corresponde al objetivo específico 1. Su propósito fue comprender cómo funcionan hoy las ventas, el inventario y la caja de la tienda Girasol, y traducirlo en requisitos, prototipos y un modelo de datos que sustenten el desarrollo.

### Actividades y justificación

Levantamiento y análisis de requerimientos (10 al 21 de agosto; responsable: Isabel Alvarado). Se observó el flujo actual de ventas e inventario de la tienda, se identificaron quiebres de stock y se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales. Esta actividad entrega la base del Documento de Requerimientos y Diseño Inicial.

Definición funcional y prototipado (todo el equipo). Se elaboraron historias de usuario, los flujos de entrada y salida de prendas, la estructura general de la plataforma y maquetas de interfaz en Figma, lo que permitió acordar el alcance visual con el cliente antes de programar.

Diseño del modelo de datos relacional (7 al 11 de septiembre; responsable: Matías Parancán). Se diseñó el modelo Entidad-Relación para administrar categorías, tallas, colores, control de stock, usuarios y proveedores de forma escalable. El modelo fue validado junto al docente antes de iniciar la implementación.

Evidencias: Documento de Requerimientos y Diseño Inicial (Anexo A), maquetas e historias de usuario (Anexo B) y modelo Entidad-Relación (Anexo C).

## ETAPA N°2

Esta etapa corresponde al objetivo específico 2: construir los módulos funcionales de la plataforma sobre la arquitectura de tres capas (interfaz en React, API en FastAPI y base de datos).

### Actividades y justificación

Implementación de la base de datos (14 al 18 de septiembre; Matías Parancán). Creación de los modelos, migraciones y scripts necesarios para almacenar y manipular la información, lo que evidencia directamente la competencia C3.

Desarrollo del módulo de control de stock (21 de septiembre al 2 de octubre; Isabel Alvarado y Matías Parancán). Backend para registrar ingresos, mermas y salidas de prendas, con actualización del stock en tiempo real. Es el núcleo funcional del negocio.

Desarrollo del panel de administración y reportes (5 al 16 de octubre; Isabel Alvarado). Vistas para consultar el estado del inventario, las alertas de bajo stock y los movimientos diarios, que apoyan la toma de decisiones.

Desarrollo de la interfaz de usuario (19 al 30 de octubre; Isabel Alvarado). Interacción de las vistas de inventario y formularios, con foco en la usabilidad para el personal de la tienda, que es la dificultad prevista de esta actividad.

Integración y construcción del MVP (2 al 6 de noviembre; Matías Parancán). Consolidación de los módulos de stock, reportes y vistas en una versión ejecutable e integrada en el repositorio principal.

Evidencias: repositorio en GitHub con los scripts y el código (Anexo 3).

## ETAPA N°3

Esta etapa corresponde al objetivo específico 3: verificar que el sistema funciona correctamente y que cumple su propósito de reducir tiempos y asegurar la exactitud del stock.

### Actividades y justificación

Diseño y ejecución del plan de pruebas (9 al 20 de noviembre; Bárbara Ortega). Pruebas unitarias y de integración sobre los cálculos de stock, la validación de formularios de entrada y salida y los permisos de usuario, además de pruebas de usabilidad, para evitar errores críticos de inventario (competencia C1).

Validación en entorno simulado (23 al 27 de noviembre; Isabel Alvarado y Bárbara Ortega). Se opera la solución con datos simulados de un día real de ventas e ingresos de la tienda, comparando el registro manual producto a producto con el ingreso centralizado de facturas y verificando la exactitud del stock frente a las prendas físicas.

## ETAPA N°4

Esta etapa es transversal a los objetivos y corresponde al cierre del proyecto.

### Actividades y justificación

Consolidación y cierre (30 de noviembre al 4 de diciembre; Bárbara Ortega). Reunión de evidencias, actualización de la Carta Gantt final, pulido del código final y preparación de la presentación del proyecto.

# RESULTADOS

Los resultados se presentan según los tres objetivos específicos. La Tabla 2 muestra el estado de avance de cada actividad del plan de trabajo.

Tabla 2. Estado de avance del plan de trabajo.

| Actividad | Competencia | Responsable | Periodo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | C2 | Isabel Alvarado | 10 al 21 ago | Completado |
| Definición funcional y prototipado | C2 y C4 | Todo el equipo | Ago - sep | Completado |
| Diseño del modelo de datos relacional | C3 | Matías Parancán | 7 al 11 sep | Completado |
| Implementación de la base de datos | C3 | Matías Parancán | 14 al 18 sep | Completado |
| Módulo de control de stock | C4 | Isabel Alvarado y Matías Parancán | 21 sep al 2 oct | Completado |
| Panel de administración y reportes | C4 y C3 | Isabel Alvarado | 5 al 16 oct | Completado |
| Interfaz de usuario (frontend) | C4 | Isabel Alvarado | 19 al 30 oct | Completado |
| Integración y construcción del MVP | C4 | Matías Parancán | 2 al 6 nov | No iniciada |
| Diseño y ejecución del plan de pruebas | C1 | Bárbara Ortega | 9 al 20 nov | No iniciada |
| Validación en entorno simulado | C1, C2 y C4 | Isabel Alvarado y Bárbara Ortega | 23 al 27 nov | No iniciada |
| Consolidación y cierre del proyecto | C1 y C2 | Bárbara Ortega | 30 nov al 4 dic | No iniciada |

Fuente: Elaboración propia.

## Objetivo específico 1: análisis de requerimientos

Cumplido. Se levantaron los procesos actuales de ventas, inventario y caja de la tienda Girasol, se elaboraron historias de usuario y maquetas en Figma, y se diseñó el modelo Entidad-Relación que sustenta la base de datos. El modelo se validó con el docente antes de implementarse.

## Objetivo específico 2: desarrollo de los módulos funcionales

[COMPLETAR: describir los módulos terminados (arqueo, clientes, facturas, inventario y ventas), con capturas de pantalla y enlace al repositorio]

## Objetivo específico 3: evaluación del sistema

[COMPLETAR: resultados de las pruebas unitarias, de integración y de usabilidad; reducción de tiempos administrativos (registro manual frente a ingreso centralizado de facturas); exactitud del stock frente a las prendas físicas]

## Calidad del proyecto

La calidad se resguarda mediante revisiones cruzadas dentro del equipo, control de versiones en GitHub y validación del modelo Entidad-Relación junto al docente antes de iniciar la implementación.

## Dificultades, facilitadores y ajustes

Como facilitadores, se destacan la claridad de los requerimientos entregados por la tienda Girasol y el apoyo constante del docente. Como dificultad inicial, la coordinación de horarios entre los tres integrantes se resolvió con un bloque fijo semanal de trabajo conjunto y reuniones breves de seguimiento por videollamada. No se ajustaron los objetivos ni se eliminaron actividades del plan de trabajo; el único ajuste evaluado fue el cambio de metodología de Kanban a Scrum. También se nos dificulto hacer el docker compartido ya que tuvimos que subirlo a un servidor de google cloud y subestimamos un poco el proceso pero finalmente pudimos lograrlo

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Conclusiones

EasyStock aborda un problema real de la tienda Girasol, la ausencia de un sistema centralizado de inventario y ventas, mediante una plataforma web de punto de venta con arquitectura de tres capas. El análisis de requerimientos, el prototipado y el diseño del modelo de datos permitieron cumplir el primer objetivo específico y entregaron una base sólida para el desarrollo.

Desde el punto de vista del perfil de egreso, el proyecto permitió aplicar la gestión de proyectos informáticos (C2), el modelado de datos (C3), el desarrollo de software (C4) y las pruebas de certificación (C1), y reafirmó el interés del equipo por el desarrollo Back-End y la arquitectura de software.

## Limitaciones y Recomendaciones.

Limitaciones. El tiempo acotado del semestre, la coordinación de horarios del equipo y la complejidad técnica del lector de facturas, que se abordó con un enfoque de MVP limitado a formatos digitales estándar (PDF y XML).

Recomendaciones. Ampliar la lectura de facturas a más formatos y proveedores; incorporar reportes y alertas de reposición más avanzados; y realizar una validación prolongada en la operación diaria de la tienda con medición de indicadores.

# BIBLIOGRAFÍA

Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful evolutionary change for your technology business. Blue Hole Press.

Elmasri, R., y Navathe, S. B. (2016). Fundamentos de sistemas de bases de datos (7.ª ed.). Pearson.

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum. scrumguides.org.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación.

# LINKOGRAFÍA

FastAPI. (s. f.). Documentación oficial. https://fastapi.tiangolo.com

Meta. (s. f.). React: documentación oficial. https://react.dev

SQLite. (s. f.). Documentación oficial. https://www.sqlite.org

Tauri. (s. f.). Documentación oficial. https://tauri.app

Docker. (s. f.). Documentación oficial. https://docs.docker.com

# ANEXO 1: DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS Y DISEÑO INICIAL

[Insertar el Documento de Requerimientos y Diseño Inicial]

# ANEXO 2: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

[Insertar el diagrama del modelo Entidad-Relación de la base de datos]

# ANEXO 3: REPOSITORIO Y SCRIPTS DE BASE DE DATOS

https://github.com/Ghost14643/pt-inventario-girasol