}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Isabel Alvarado Bárbara Ortega Matías Parancán |
| --- | --- |
| Rut | 21.153.893-7 21.381.886-4 20.572.190-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Puerto Montt |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | EasyStock |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo Full Stack Ingeniería de Requisitos Bases de Datos Calidad de Software |
| Competencias | C1. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. C2. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. C3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. C4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto surge de la necesidad de modernizar la gestión de una tienda de ropa en la Isla Grande de Chiloé. Actualmente, el negocio carece de un sistema centralizado, lo que genera errores en el conteo de existencias y falta de visibilidad sobre las ventas en tiempo real. Elección del tema: Se eligió para aplicar soluciones tecnológicas en zonas geográficamente apartadas, fomentando la transformación digital. Relevancia laboral: El campo laboral exige profesionales capaces de implementar soluciones en organizaciones donde la digitalización es clave para la competitividad. Contexto: Se ubica en Chiloé, una zona con características comerciales locales únicas, donde el impacto beneficiará directamente a los dueños del negocio y a sus clientes al mejorar la eficiencia del servicio. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar e implementar un software de inventario integral. Consiste en una plataforma que gestiona el ciclo completo de los productos (ingreso, stock crítico y salida), abordando la problemática mediante una arquitectura robusta y una interfaz intuitiva que garantice la integridad de los datos de la tienda. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Relación con el perfil: Se vincula con la gestión de procesos que van desde la ingeniería de requisitos hasta el despliegue en plataformas digitales. Necesidad de competencias: Las competencias en Desarrollo FullStack y Bases de Datos son críticas para construir un sistema funcional, mientras que la Ética Profesional asegura el manejo responsable de la información comercial del cliente. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestro interés profesional se centra en el Desarrollo Back-End y la Arquitectura de Software. El proyecto refleja estos intereses al permitirnos diseñar la lógica de negocio y la estructura de datos. Desarrollar este proyecto contribuirá a nuestro perfil profesional al demostrar nuestra capacidad para gestionar proyectos interdisciplinarios y nuestro compromiso con el bien común de la sociedad a través de la tecnología. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es posible desarrollar el proyecto dentro del plazo establecido gracias a la siguiente planificación y gestión de recursos: Tiempo: El semestre se extiende del 10 de agosto al 23 de noviembre de 2026, con clases los lunes de 8:30 a 12:10, lo que proporciona el tiempo necesario de trabajo guiado y autónomo. Materiales: Contamos con computadores, editores de código, internet, periféricos y la retroalimentación constante del profesor. Factores facilitadores: Los requerimientos claros del cliente y el apoyo de herramientas de IA optimizan el proceso de desarrollo. Factor dificultoso y solución: La integración del lector de facturas (valor agregado) representa un desafío técnico complejo. Para solucionarlo, evitaremos crear un motor desde cero utilizando APIs o librerías externas especializadas, y aplicaremos un enfoque de MVP comenzando con formatos digitales estándar como PDF y XML. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar una plataforma web de punto de venta (POS) y gestión de inventario para la tienda 'Girasol', utilizando una arquitectura de tres capas con el propósito de optimizar los tiempos de atención al cliente, automatizar el control de stock en tiempo real y garantizar un registro confiable de las operaciones comerciales. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Analizar los requerimientos de la Tienda Girasol mediante el levantamiento de procesos actuales (ventas, inventario y caja) para definir la arquitectura de datos e historias de usuario necesarias. Desarrollar los módulos funcionales clave como arqueo, clientes, facturas, inventario, ventas. Evaluar el rendimiento del sistema de inventario en el entorno real de la tienda mediante pruebas unitarias, de integración y de usabilidad, cuantificando la reducción de tiempos administrativos a través de un análisis comparativo entre el registro manual producto a producto y el ingreso centralizado de facturas. Asimismo, la confiabilidad se comprobará verificando la exactitud del stock registrado en el sistema frente a las prendas físicas recepcionadas, estableciendo métricas objetivas que validen la eficiencia del software. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará el marco ágil Kanban para gestionar el trabajo mediante un flujo continuo e incremental. Se desarrollará el sistema de 3 capas mientras se generan los artefactos requeridos (Product Vision, Backlog, UML, Modelo ER, Docker, Pruebas y Manual Técnico). ## Equipo y Responsabilidades - Isabel – Líder de Proyecto & Frontend: Gestiona el flujo Kanban. Desarrolla la interfaz en React (Vite + Tailwind) y la orquestación nativa en Tauri (Rust). - Matías – Backend & Hardware: Desarrolla la API en Python (FastAPI), la base de datos SQLite, la integración con periféricos (impresora térmica y escáner) y Docker. - Bárbara– Documentación & QA: Elabora los documentos institucionales (Product Vision, Backlog, UML, ER), ejecuta el plan de pruebas continuas y redacta el manual técnico.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Autoevaluacion Competencias | Documento de autoevaluación que identifica el nivel de logro en las competencias del perfil de egreso, reconociendo fortalezas y áreas que requieren mayor desarrollo. | Permite evaluar competencias de forma personal, identificando oportunidades de mejora que pueden ser abordadas durante el desarrollo del proyecto APT. |
| Avance | Diario Reflexion | Documento de reflexión sobre las competencias adquiridas durante la carrera, identificando fortalezas, áreas de mejora, intereses profesionales y su relación con el proyecto APT. | Permite reconocer fortalezas y oportunidades de mejora, orientando el proyecto APT hacia los intereses profesionales. |
| Avance | Autoevaluacion | Documento de autoevaluación que permite revisar el cumplimiento de objetivos, metodología, planificación, evidencias y aspectos formales. | Permite identificar fortalezas y aspectos por mejorar en el proyecto, realizando ajustes para cumplir con los criterios de evaluación y mejorar su calidad. |
| Avance | Definición Proyecto APT | Documento de definición del Proyecto APT que presenta el proyecto, sus objetivos, metodología, evidencias, plan de trabajo y Carta Gantt. | Permite planificar y organizar el desarrollo del proyecto, estableciendo las actividades, recursos, responsables y tiempos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. |
| Avance | Presentación Proyecto | Presentación en PowerPoint que resume el desarrollo, objetivos y resultados del proyecto realizado. | Permite evidenciar de manera visual el trabajo realizado, los principales avances y los resultados obtenidos durante el proyecto. Principio del formulario Final del formulario |
| Final | Planilla de Evaluación Fase 1 | Planilla correspondiente a la evaluación de la Fase 1 del proyecto, donde se registran los criterios y resultados de la evaluación. | Permite evidenciar el nivel de cumplimiento de los criterios establecidos y la retroalimentación obtenida durante la primera fase del proyecto.Principio del formularioFinal del formulario |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C2. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Levantamiento y análisis de requerimientos | Observar el flujo actual de inventario en la tienda, identificar quiebres de stock, y definir requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | Computador, herramientas de documentación, entrevistas con usuarios. | 2 semanas | Isabel Alvarado | Base para el Documento de Requerimientos y Diseño Inicial. |
| C2 y C4. | Definición funcional y prototipado | Definir historias de usuario, flujos de entrada/salida de prendas, estructura general de la plataforma y maquetas de interfaz. | Computador, herramientas de diagramación (ej. Figma, Draw.io). | 2 semanas | Isabel Alvarado Bárbara Ortega Matías Parancán | Corresponde al trabajo técnico principal para definir el alcance visual. |
| C3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Diseño del modelo de datos relacional | Diseñar el modelo que permita administrar categorías, tallas, colores, control de stock, usuarios y proveedores de forma escalable. | Computador, herramientas de modelamiento E-R. | 1 semana | Matías Parancán | Generar modelo ER estructura de la base de datos. |
| C3 | Implementación de base de datos | Crear los modelos, migraciones y scripts necesarios para almacenar y manipular la información | Entorno Python, base de datos (SQLite), Git. | 1 semana | Matías Parancán | Evidencia directamente la competencia C3 en código. |
| C4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Desarrollo del módulo de control de stock | Implementar el backend para registrar ingresos, mermas y salidas de prendas, asegurando la actualización en tiempo real. | IDE (VS Code), Python, SQlite, GitHub. | 2 semanas | Isabel Alvarado Matías Parancán | Forma parte de las funcionalidades prioritarias (Core del negocio). |
| C4 y C3 | Desarrollo del panel de administración y reportes | Implementar vistas para que el administrador pueda consultar el estado del inventario, alertas de bajo stock y movimientos diarios. | IDE (VS Code), Python, React, base de datos, GitHub. | 2 semanas | Isabel Alvarado | Permite la toma de decisiones basada en los datos almacenados. |
| C4 | Desarrollo de la interfaz de usuario (Frontend) | Programar la interacción de las vistas de inventario y formularios | IDE, React, rust y Github. | 2 semanas | Isabel Alvarado | Dificultad: Asegurar la usabilidad para el personal de la tienda. |
| C4 | Integración y construcción del MVP | Consolidar los módulos de stock, reportes y vistas de usuario en una versión ejecutable e integrada en el repositorio principal. | Herramientas de desarrollo, GitHub, entorno local. | 2 semanas | Matías Parancán | Debe producir un incremento funcional de la aplicación. |
| C1 Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Diseño y ejecución del plan de pruebas | Ejecutar pruebas sobre los cálculos de stock, validación de formularios de entrada/salida y permisos de usuario. | Entorno de pruebas, framework de testing | 2 semanas | Bárbara Ortega | Permite verificar estabilidad y evitar errores críticos de inventario. |
| C1, C2 y C4 | Validación en entorno simulado | Validar la solución operando con datos simulados de un día real de ventas e ingresos en la tienda para medir la eficiencia. | Aplicación funcional, datos simulados, computador. | 1 semana | Isabel Alvarado Bárbara Ortega | Comprueba si el software realmente sistematiza y mejora el proceso actual. |
| C1 y C2 | Consolidación y cierre del proyecto | Reunir evidencias, actualizar Carta Gantt final, pulir el código final y preparar la presentación del proyecto. | Documentación, GitHub, herramientas de presentación. | 1 semana | Bárbara Ortega | Corresponde al cierre y empaquetado final de tu Proyecto APT. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.