## Slide 1
DUOC UC · INGENIERÍA EN INFORMÁTICA · SEDE PUERTO MONTT
EasyStock
Plataforma web de Punto de Venta (POS) y Gestión de Inventario
para la Tienda Girasol — Isla Grande de Chiloé
Definición Proyecto APT — Fase 1 | Asignatura Capstone (Portafolio de Título)
Equipo de trabajo
Isabel Alvarado
Bárbara Ortega
Matías Parancán
Carrera: Ingeniería en Informática
Sede: Puerto Montt
Semestre: 10 ago. – 23 nov. 2026

## Slide 2
1. DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA
¿En qué consiste EasyStock?
Descripción del proyecto
El proyecto surge de la necesidad de modernizar la gestión de una tienda de ropa en la Isla Grande de Chiloé, que hoy no cuenta con un sistema centralizado, lo que genera errores en el conteo de existencias y falta de visibilidad sobre las ventas en tiempo real.
El objetivo es desarrollar e implementar un software de inventario integral: una plataforma que gestiona el ciclo completo de los productos (ingreso, stock crítico y salida), mediante una arquitectura robusta y una interfaz intuitiva que garantice la integridad de los datos de la tienda.
Nombre del proyecto: EasyStock · Cliente: Tienda Girasol
Relevancia para el campo laboral
Zonas apartadas: aplica soluciones tecnológicas en territorios geográficamente aislados, fomentando la transformación digital.
Demanda del mercado: el campo laboral exige profesionales capaces de implementar soluciones donde la digitalización es clave para la competitividad.
Contexto local: Chiloé posee características comerciales únicas; el proyecto impacta directamente a los dueños del negocio y a sus clientes.
Perfil profesional: fortalece competencias de desarrollo full stack, requeridas de forma creciente por la industria del software.
Proyecto APT — EasyStock | Tienda Girasol
2

## Slide 3
2. PERFIL DE EGRESO
Competencias del Plan de Estudio
C1
Realizar pruebas de certificación de productos y procesos, utilizando buenas prácticas definidas por la industria.
C2
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones según los requerimientos de la organización.
C3
Construir modelos de datos que soporten los requerimientos de la organización, con un diseño escalable en el tiempo.
C4
Desarrollar una solución de software sistematizando el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.
Áreas de desempeño vinculadas:
Desarrollo Full Stack
Ingeniería de Requisitos
Bases de Datos
Calidad de Software
Proyecto APT — EasyStock | Tienda Girasol
3

## Slide 4
4. FACTIBILIDAD
¿Por qué es factible desarrollarlo en el semestre?
Tiempo
El semestre se extiende del 10 de agosto al 23 de noviembre de 2026, con clases los lunes de 8:30 a 12:10, lo que entrega el tiempo necesario de trabajo guiado y autónomo.
Materiales
El equipo cuenta con computadores, editores de código, internet, periféricos y la retroalimentación constante del profesor guía.
Factores facilitadores
Los requerimientos claros entregados por el cliente y el apoyo de herramientas de IA optimizan y agilizan el proceso de desarrollo.
Factor dificultoso y solución
La integración del lector de facturas es un desafío técnico. Se evitará crear un motor desde cero, usando APIs/librerías externas y un enfoque MVP con formatos estándar (PDF y XML).
Proyecto APT — EasyStock | Tienda Girasol
4

## Slide 5
5. OBJETIVOS
Objetivo General
Diseñar e implementar una plataforma web de punto de venta (POS) y gestión de inventario para la tienda «Girasol», utilizando una arquitectura de tres capas, con el propósito de optimizar los tiempos de atención al cliente, automatizar el control de stock en tiempo real y garantizar un registro confiable de las operaciones comerciales.
Proyecto APT — EasyStock | Tienda Girasol
5

## Slide 6
5. OBJETIVOS
Objetivos Específicos
1
Analizar los requerimientos de la Tienda Girasol mediante el levantamiento de procesos actuales (ventas, inventario y caja), para definir la arquitectura de datos y las historias de usuario necesarias.
2
Desarrollar los módulos funcionales clave del sistema: arqueo, clientes, facturas, inventario y ventas.
3
Evaluar el rendimiento del sistema en el entorno real de la tienda mediante pruebas unitarias, de integración y de usabilidad, cuantificando la reducción de tiempos administrativos y la exactitud del stock registrado frente a las prendas físicas.
Proyecto APT — EasyStock | Tienda Girasol
6

## Slide 7
6. METODOLOGÍA
Metodología de Trabajo
Marco ágil: Kanban
Se utilizará el marco ágil Kanban para gestionar el trabajo mediante un flujo continuo e incremental. El sistema de tres capas se desarrollará mientras se generan los artefactos requeridos:
Product Vision
Backlog
Diagramas UML
Modelo ER
Docker
Plan de Pruebas
Manual Técnico
Isabel Alvarado
Líder de Proyecto & Frontend
Gestiona el flujo Kanban. Desarrolla la interfaz en React (Vite + Tailwind) y la orquestación nativa en Tauri (Rust).
Matías Parancán
Backend & Hardware
Desarrolla la API en Python (FastAPI), la base de datos SQLite y la integración con periféricos (impresora térmica, escáner) y Docker.
Bárbara Ortega
Documentación & QA
Elabora los documentos institucionales (Product Vision, Backlog, UML, ER), ejecuta el plan de pruebas y redacta el manual técnico.
Proyecto APT — EasyStock | Tienda Girasol
7

## Slide 8
7. PLAN DE TRABAJO
Plan de Trabajo del Proyecto APT
Actividad / Tarea | Responsable(s) | Duración | Competencia
Levantamiento y análisis de requerimientos | Isabel Alvarado | 2 semanas | C2
Definición funcional y prototipado | Isabel, Bárbara y Matías | 2 semanas | C2 y C4
Diseño del modelo de datos relacional | Matías Parancán | 1 semana | C3
Implementación de la base de datos | Matías Parancán | 1 semana | C3
Desarrollo del módulo de control de stock | Isabel y Matías | 2 semanas | C4
Desarrollo del panel de administración y reportes | Isabel Alvarado | 2 semanas | C4 y C3
Desarrollo de la interfaz de usuario (Frontend) | Isabel Alvarado | 2 semanas | C4
Integración y construcción del MVP | Matías Parancán | 1 semana | C4
Diseño y ejecución del plan de pruebas | Bárbara Ortega | 2 semanas | C1
Validación en entorno simulado | Isabel y Bárbara | 1 semana | C1, C2 y C4
Consolidación y cierre del proyecto | Bárbara Ortega | 1 semana | C1 y C2
Proyecto APT — EasyStock | Tienda Girasol
8

## Slide 9
7. PLAN DE TRABAJO
Carta Gantt — Fase 2 (Desarrollo)
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
Levantamiento y análisis de requerimientos
Definición funcional y prototipado
Diseño del modelo de datos relacional
Implementación de la base de datos
Desarrollo del módulo de control de stock
Desarrollo del panel de administración y reportes
Desarrollo de la interfaz de usuario (Frontend)
Integración y construcción del MVP
Diseño y ejecución del plan de pruebas
Validación en entorno simulado
Consolidación y cierre del proyecto
Cronograma correspondiente a la Fase 2 del semestre (semanas 5–13), dentro del periodo académico del 10 de agosto al 23 de noviembre de 2026.
Proyecto APT — EasyStock | Tienda Girasol
9

## Slide 10
8. EVIDENCIAS
Evidencias del Proyecto APT
Evidencia | Tipo | Justificación
Autoevaluación de Competencias | Avance | Permite evaluar el logro de las competencias del perfil de egreso, identificando fortalezas y áreas de mejora.
Diario de Reflexión | Avance | Permite reconocer fortalezas, oportunidades de mejora e intereses profesionales, orientando el proyecto hacia ellos.
Autoevaluación del Proyecto | Avance | Permite identificar aspectos por mejorar en objetivos, metodología, planificación y aspectos formales.
Definición del Proyecto APT | Avance | Permite planificar y organizar el desarrollo, estableciendo actividades, recursos, responsables y tiempos.
Presentación del Proyecto | Avance | Permite evidenciar de manera visual el trabajo realizado, los avances y los resultados obtenidos.
Planilla de Evaluación Fase 1 | Final | Permite evidenciar el nivel de cumplimiento de los criterios y la retroalimentación de la primera fase.
Proyecto APT — EasyStock | Tienda Girasol
10

## Slide 11
Gracias
EasyStock — Plataforma de Punto de Venta y Gestión de Inventario para Tienda Girasol
Isabel Alvarado · Bárbara Ortega · Matías Parancán
Ingeniería en Informática — Duoc UC, Sede Puerto Montt